Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Анонимный мессенджер МЫС-WEB»

Деуленко Андрей Анатольевич

Морозенко Максим Андреевич

---------------------------------------

Ученики группы 2

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА

Москва, 2026

Содержание

Наименование программы	3

Место и оказание услуг	3

Цель проекта	3

Задачи:	3

Сроки оказания услуг:	3

Требование к функциональным возможностям	4

Требование к визуальному интерфейсу	4

Требование к хранению данных	4

Требования по техническому обучению:	4

Порядок сдачи – приемки оказанных услуг	4

Авторские права:	5

Иные требования:	5

Исполнители:	5

Наименование программы

Анонимный мессенджер МЫС-WEB.

Место и оказание услуг

г. Москва, просп. Вернадского, 86, стр. 2. РТУ МИРЭА Детский технопарк «Альтаир».

Цель проекта

Предоставить сервис, который позволяет анонимно общаться с другими пользователями. Развитие конкуренции в цифровой среде в России. Создание цифрового «бренда», которому будет доверять пользователь.

Задачи:

- Создание html кода страницы;

- Создание логической части (код на python);

- Разметка архитектуры проекта;

- Реализация скелета проекта;

- Создание системы регистрации;

- Разработка системы чат-комнат;

- Написание telegram-бота для улучшения пользовательского опыта;

- Создание удобного интерфейса с помощью Figma;

- Размещение кода на сервере и его отладка.

Сроки оказания услуг:

- 02.03.2026 – Создание команд. Описание проекта;

- 05.03.2026 – Задание (ТЗ);

- 04.12.2025 – Задание (ТЗ);

- 19.03.2026 – ТЗ + Часть задания выполнена 20%;

- 20.03.2026 – Код + Работающая часть проекта 40%;

- 13.04.2026 – Код + Работающая часть + Черновик пояснительной записки и презентации 60%;

- 30.04.2026 – Код + Пояснительная записка + Презентация + Почти все работает 80%;

- 11.05.2026 – Все готово 100%, Защита.

Требование к функциональным возможностям

Необходимо реализовать отправку/получение сообщений, систему комнат, систему пользователей и наладить работу сервера.

Требование к визуальному интерфейсу

- Окно регистрации: Имеет поля для ввода логина и пароля, а также выбор продолжить без регистрации;

- Основное окно: Имеет поля ввода id комнаты для подключения, а также кнопки регистрации и выхода.

Требование к хранению данных

Основной массив данных храниться в csv файлах: У каждой комнаты по 3 csv файла, у каждого зарегистрированного пользователя по csv файлу. В будущем может быть использована SQLite.

Требования по техническому обучению:

Интерфейс планируется интуитивный: руководства пользователя должно хватить.

Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Работа над проектом началась 2 марта 2026 года, срок сдачи установлен на 11 мая 2026 года. По готовности в LMS будет передана ссылка на репозиторий, В репозитории будет папка с документацией и файлы проекта. (https://github.com/terrentii/vsc_web). Также проект будет размещён на сервере, ссылка на который также будет предана в LMS.

Авторские права:

Автроские права остаются за исполнителями так, как проект создан вне коммерческого заказа.

Иные требования:

Иные требования не предъявляются.

Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Морозенко М.А. |
| Исполнитель | Деуленко А.А. |
| Технический писатель | Морозенко М.М. |
| Технический писатель | Деуленко А.А. |